**Gestión del Proyecto y esfuerzo estimado basado en casos de uso**

Proyecto Cortinaje

Semana 1-2: (24 Agosto – 7 Septiembre): Evidencia de producto.

Semana 3 - 6 (10 Septiembre – 5 Octubre): Especificación de Requisitos, Contrato y Planificación Inicial. Primer Avance

Semana 7-9 (8 Octubre – 26 Octubre): Documentos de artefactos de análisis y diseño. Segundo Avance

Semana 10-16 (29 Octubre – 14 de Diciembre): Tercer Avance e implementación.

Semana 17 (17 de Diciembre – 20 de Diciembre): Presentación final del proyecto.

Total, casos de uso = 4

Horas totales = 270 horas (cada integrante un aprox. de 70 horas)

Costo total proyecto = $1.890.000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paquete** | **Nombre** | **Tipo** | **Complejidad** |
| Actores | Gestionar Fecha Pedido | Caso de uso | Media |
| Actores | Gestionar Stock | Caso de uso | Media |
| Actores | Generar Pedido | Caso de uso | Difícil |
| Actores | Registrar Cliente | Caso de uso | Media |