Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Presentación del proyecto a la profesora Valeria
Temas tratados
Presentación / Feedback de parte de la profesora
Acuerdos
Se aprueba: / Comprensión sobre el sistema actual de trabajo del cliente / No se aprueba: / Planificación del proyecto mal estructurada (Carta Gantt) / Estimaciones no corresponden a la realidad del proyecto
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Análisis y diseño para el primer caso de uso: Login	05/10/2018	Marcelo y Rodrigo
Implementación de interfaz para el primer caso de uso: Login	05/102018	René
Finalización de base de datros	05/10/2018	Luis

## Fecha de próxima reunión
Viernes 5 de Octubre del 2018 en Sala Mancera a las 08:10 hrs.