Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Presentación de avances del primer caso de uso: Login
Temas tratados
Revisión de análisis y diseño caso de uso Login / Revisión de base de datos preliminar / Pruebas interfaz de login
Acuerdos
Se aprueba: / Caso de uso formato expandido y contrato, además del diagrama de secuencias / No se aprueba: / Modificaciones a la base de datos / Refinar la interfaz para el login / Modificación al modelo conceptual, sacando de este el diagrama de colaboración
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Análisis y diseño para el primer caso de uso: Login	10/10/2018	Marcelo y Rodrigo
Implementación de interfaz para el primer caso de uso: Login	10/102018	René
Finalización de base de datos	10/10/2018	Luis

## Fecha de próxima reunión
Miercoles 10 de Octubre del 2018 en Sala Llancahue a las 09:50 hrs.