Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Término del primer caso de uso: Login
Temas tratados
Análisis y diseño de caso de uso Login / Próximas tareas a realizar, revisión Carta Gantt
Acuerdos
Se aprueba: / Análisis y diseño del caso de uso Login en su totalidad / No se aprueba:
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances sobre el segundo caso de uso: Registro de usuario	12/10/2018	Marcelo y Rodrigo
Interfaz de Login completa	12/102018	René
Base de datos completa	12/10/2018	Luis

## Fecha de próxima reunión
Viernes 12 de Octubre del 2018 en Sala Mancera a las 08:10 hrs.