Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Término caso de uso: Login
Temas tratados
Caso de uso Login / Revisión de base de datos / Pruebas interfaz de login
Acuerdos
Se aprueba: / Caso de uso Login de Usuario / Base de datos / No se aprueba: / Atraso de actividades según carta Gantt
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Análisis y diseño para el primer caso de uso: registro de usuario	17/10/2018	Marcelo y Rodrigo
Implementación de interfaz para el primer caso de uso: registro de usuario	17/102018	René

## Fecha de próxima reunión
Miercoles 17 de Octubre del 2018 en Sala Llancahue a las 09:50 hrs.