Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Presentación de avances del segundo caso de uso: Registro de usuario
Temas tratados
Revisión de análisis y diseño caso de uso Registro de usuario / Revisión avances interfaz
Acuerdos
Se aprueba: / Avances de interfaz OK / No se aprueba: / Modificaciones a los documentos del registro de usuario
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en la documentación de registros de usuario	24/10/2018	Marcelo y Rodrigo
Finalizar al interfaz	24/102018	René
Pruebas de interfaz	24/10/2018	Luis

## Fecha de próxima reunión
Miercoles 24 de Octubre del 2018 en Sala Llancahue a las 09:50 hrs.