Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Avances registro de usuarios
Temas tratados
Revisar casos de uso registro de usuario
Acuerdos
Se aprueba: / Caso de uso formato expandido, diagrama de estados / No se aprueba: / Diagramas de colaboración y secuencia
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances sobre el segundo caso de uso: Registro de usuario	26/10/2018	Marcelo y Rodrigo
Interfaz de Login completa	26/10/2018	René y Luis

## Fecha de próxima reunión
Viernes 26 de Octubre del 2018 en Sala Mancera a las 08:10 hrs.