Lugar de Reunión: Laboratorio Mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar avances sobre el registro de usuario
Temas tratados
Registro de usuario
Acuerdos
Se aprueba: / Asistir al seminario de Redes la próxima semana, por lo que le miércoles 31 no habrá reunión. / Documentos del caso de uso de registro de usuario. / No se aprueba:
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances para el siguente caso de uso: Registro de Clientes	07/11/2018	Marcelo y Rodrigo
Implementación de interfaz para el caso de uso de registro de clientes	07/11/2018	René y Luis

## Fecha de próxima reunión
Miércoles 7 de Noviembre del 2018 en Sala Llancahue a las 09:50 hrs.