Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Término del tercer caso de uso: Registro de cliente
Temas tratados
Análisis y diseño de caso de uso Clientes
Acuerdos
Se aprueba: / Avances sobre el caso de uso Registro de Clientes / No se aprueba:
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Finalización documentacion Clientes	14/11/2018	Marcelo y Rodrigo
Interfaz Clientes	14/11/2018	René y Luis

## Fecha de próxima reunión
Miercoles 14 de Octubre del 2018 en Sala Llancauhe a las 09:50 hrs.