Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar avances del proyecto en comparación con la carta Gantt
Temas tratados
Configuración del proyecto en Github / Avance del proyecto, revisión de la carta Gantt
Acuerdos
Se aprueba: / Cambio de proyecto en GitHub / No se aprueba: / Atraso en la planificación según la carta Gantt
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Finalizar registro de usuario por completo	16/11/2018	Team
Documentación completa del pedido de cliente	16/102018	Team

## Fecha de próxima reunión
Viernes 16 de Noviembre del 2018 en Sala Mancera a las 08:10 hrs.