Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar avances caso de uso registro de pedido
Temas tratados
Avances según Carta Gantt / Detalles a mejorar sobre caso de uso registro de pedido
Acuerdos
Se aprueba: / Caso de uso registro de pedido / No se aprueba: / Atraso en la planificación según la carta Gantt
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Enfoque netamente en la aplicación	-	Marcelo
Avances en el caso de uso gestión de inventario	23/102018	Team

## Fecha de próxima reunión
Viernes 23 de Noviembre del 2018 en Sala Mancera a las 08:10 hrs.