Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar caso de uso Gestión de Inventario
Temas tratados
Caso de uso gestión inventario / Avance software
Acuerdos
Se aprueba: / Avances de software, salvo pequeños detalles / No se aprueba: / Caso de uso gestión de inventario, debido a que cumple más de una función es necesario dividirlo en dos, agregar material y modificar material.
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	28/11/2018	Marcelo
Caso de uso agregar material	28/11/2018	Team

## Fecha de próxima reunión
Miercoles 28 de Noviembre del 2018 en Sala Llancahue a las 08:10 hrs.