Lugar de Reunión: Laboratorio llancahue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar caso de uso Agregar material, derivado del control de producción
Temas tratados
Caso de uso agregar material, ańalisis y diseño de éste
Acuerdos
Se aprueba: / Documentación sobre el caso de uso / No se aprueba: / Detalles a arreglar en el diagrama de clases y colaboración.
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	30/11/2018	Marcelo
Detalles caso de uso agregar material	30/11/2018	Team

## Fecha de próxima reunión
Viernes 30 de Noviembre del 2018 en Sala Llancahue a las 08:10 hrs.