Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar caso de uso Agregar material
Temas tratados
Caso de uso agregar material
Acuerdos
Se aprueba: / Caso de uso agregar material, documentación completa / Caso de uso agregar material, software / No se aprueba: / Poca comunicación con el cliente, se agendará una reunión durante el mes.
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	05/12/2018	Marcelo
Caso de uso modificar material	05/12/2018	Team

## Fecha de próxima reunión
Miercoles 05 de Diciembre del 2018 en Sala Llancahue a las 09:50 hrs.