Lugar de Reunión: Laboratorio llanchaue Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar caso de uso modificar material
Temas tratados
Caso de uso modificar material
Acuerdos
Se aprueba: / Caso de uso extendido, curso normal y alternativo de los eventos, diagrama de secuencia / No se aprueba: / Falta contrato y diagramas tanto de colaboración como de estado
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	07/12/2018	Marcelo
Documentación restante caso de uso modificar material	07/12/2018	Team

## Fecha de próxima reunión
Viernes 07 de Diciembre del 2018 en Sala Mancera a las 08:10 hrs.