Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar caso de uso modificar material
Temas tratados
Caso de uso modificar material
Acuerdos
Se aprueba: / Documentación completa y desarrollo de software caso de uso modificar material, por lo que se da como terminada la gestión de inventario / No se aprueba: / Avance según carta gantt
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	12/12/2018	Marcelo
Gestión de procucción	12/12/2018	Team

## Fecha de próxima reunión
Miércoles 12 de Diciembre del 2018 en Sala Mancera a las 09:50 hrs.