Lugar de Reunión: Laboratorio mancera Informática, horario de clases
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Raimundo Vega	Profesor
Valeria Henríquez	Profesora
Alejandra Hidalgo	Ayudante
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Revisar caso de uso buscar por fecha / Revisar caso de uso buscar por nombre
Temas tratados
Caso de uso buscar por fecha / Caso de uso buscar por nombre / Avance software
Acuerdos
Se aprueba: / Análisis de ambos casos / No se aprueba: / Pequeños detalles de consistencia en el software
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	14/12/2018	Marcelo
Diseño caso de uso buscar por fecha	14/12/2018	Team
Diseño caso de uso buscar por fecha	14/12/2018	Team

## Fecha de próxima reunión
Viernes 19 de Diciembre del 2018 en Sala Llancahue a las 09:50 hrs.