Lugar de Reunión: Biblioteca miraflores
Participantes
Nombre	Rol/Cargo
Marcelo Arriagada	Team
Rene Fuentes	Team
Luis Guzmán	Team
Rodrigo Miranda	Líder del proyecto
Objetivos de la reunión
Terminar casos de uso
Temas tratados
Caso de uso modificar estado
Acuerdos
Se aprueba: / Análisis y diseño caso de uso modificar estado / No se aprueba: / Software del caso de uso, arreglar pequeños detalles
Actividades
Actividad(es)	Fecha Comprometida	Responsable(s)	Observación
Avances en el desarrollo de software	-	Marcelo
Modificar estado del pedido	-	Team

## Fecha de próxima reunión
Semana 14 de Enero a 19 de Enero